# Lancement de projet et budgétisation

Aujourd’hui, je vais vous expliquer comment maîtriser les écarts budgétaires grâce à la méthode PDCA : Plan, Do, Check, Act.

PDCA veut dire :

- Plan = ce que j’avais prévu (le budget, la quantité, le prix).

- Do = ce que j’ai réellement fait (ce que j’ai acheté, consommé).

- Check = je compare les deux (prévu / réalisé).

- Act = je corrige si je trouve une différence, pour que ça n’arrive plus.

## 1️) Les écarts de quantité

Exemple : PLAN= J’avais prévu 4 vérins pour fabriquer une machine. DO= Finalement, j’en ai utilisé 5. → CHECK= J’ai donc utilisé 1 de plus que prévu.

### Pourquoi ça peut arriver ? (Les causes)

- Mauvaise estimation dès le départ : le bureau d’étude a mal calculé et en réalité il fallait 5 au lieu de 4.

- Perte ou casse : un vérin est tombé, cassé → obligé d’en utiliser un autre.

- Erreur humaine : l’ouvrier s’est trompé, il a monté deux vérins là où il n’en fallait qu’un.

- Vol ou mauvaise sortie de stock : un vérin a disparu ou a été mal enregistré.

- Manque de communication : le bureau d’étude prévoit une chose, mais l’atelier n’a pas la bonne info et fait autrement.

### Que peut-on faire pour éviter ça ? (Les actions correctrices) ACT

- Améliorer la précision des plans → faire vérifier les calculs, relire les dossiers, valider entre le bureau d’étude et l’atelier.

- Mieux suivre les stocks → utiliser des logiciels (ERP), faire des inventaires réguliers, mettre un système de traçabilité.

- Former les opérateurs → pour éviter qu’ils se trompent au montage.

- Faire de la maintenance préventive → éviter que les pièces se cassent et qu’on doive en prendre plus que prévu.

- Contrôles qualité et alertes → vérifier pendant la fabrication et mettre un système qui prévient si on consomme plus que prévu.

Ici, on travaille surtout sur l’organisation interne de l’entreprise (comment on planifie, comment on gère les stocks, comment on travaille).

## 2️) Les écarts de prix

Exemple : PLAN= J’avais prévu que chaque vérin coûte 200 €. DO= Mais finalement, je les ai achetés 250 € chacun. → CHECK= Soit 50 € de plus par vérin.

### Pourquoi ça peut arriver ? (Les causes)

- Mauvaise estimation → j’ai mal budgété au départ, je n’avais pas la bonne info sur le prix réel.

- Inflation / hausse des matières premières → les prix ont augmenté (ex. acier plus cher).

- Variation de change → si j’achète à l’étranger, le prix en euros peut changer selon le taux de change.

- Coûts de transport ou de douane non prévus → on oublie d’ajouter le transport, les taxes, etc.

- Manque de négociation → le fournisseur ne fait pas de remise car on n’a pas bien négocié.

### Que peut-on faire pour éviter ça ? (Les actions correctrices) ACT

- Améliorer la prévision des prix → surveiller les prix des matières premières, de l’énergie, du transport.

- Négocier des contrats-cadres → bloquer un prix fixe avec le fournisseur sur une période donnée.

- Faire des achats groupés → acheter plus en une seule fois pour obtenir des remises.

- Diversifier les fournisseurs → ne pas dépendre d’un seul fournisseur, avoir plusieurs options.

- Se protéger contre le risque de change →

  - Ouvrir un compte en devise si on achète en dollars,

  - Utiliser des outils financiers (SWAP, options, contrats à terme) pour bloquer un taux de change.

- Optimiser la logistique → regrouper les transports, négocier les frais, chercher de meilleures solutions.

- Créer une cellule achats dédiée → une équipe qui surveille les prix et anticipe les hausses.

Ici, on travaille surtout sur la gestion externe et la stratégie d’achat (comment on négocie, comment on se protège, comment on anticipe).